# 给 Codex 的开发指令

请根据 PRD 开发项目，但必须按阶段推进，不要一次性实现所有功能。

## 总体要求

技术栈：

- 前端：Next.js + React + TypeScript + Tailwind CSS

- 后端：Python + FastAPI

- 数据库：SQLite

- ORM：SQLModel 或 SQLAlchemy

- AI：通过后端调用大模型 API

- API Key：只能放在后端 .env 中

## 开发原则

- 每次只完成一个阶段。

- 每个阶段完成后，先告诉我改了哪些文件。

- 每个阶段必须给出本地运行和测试方法。

- 不要跳过后端存储。

- 不要把 API Key 写进前端代码。

- 不要实现 PRD 之外的复杂功能。

- 代码要尽量清晰，适合初学全栈的人阅读。

- 对关键代码添加简短注释。

- 每个阶段完成后，等待我确认再继续下一阶段。

## 阶段 1：项目骨架

目标：

- 创建前端 Next.js 项目结构

- 创建后端 FastAPI 项目结构

- 配置基础 README

- 前后端可以分别启动

- 后端提供一个健康检查接口

验收：

- 前端页面能打开

- 后端 GET /health 返回正常

- README 说明如何启动前后端

## 阶段 2：SQLite 数据库

目标：

- 接入 SQLite

- 创建 reflection_records 表

- 实现数据库初始化

- 实现历史记录的基础 CRUD 接口

接口：

- GET /api/reflections

- GET /api/reflections/{id}

- DELETE /api/reflections/{id}

- POST /api/reflections/{id}/feedback

验收：

- 可以创建测试数据

- 可以查询列表

- 可以查询详情

- 可以删除记录

- 可以提交反馈

## 阶段 3：前端表单和历史记录

目标：

- 实现情绪复盘表单

- 前端生成并保存 session_id

- 实现历史记录列表

- 实现历史详情展示

- 实现删除记录

验收：

- 用户可以填写表单

- 用户可以看到历史记录

- 用户可以删除历史记录

- 前端和后端接口能正常联调

## 阶段 4：接入大模型 API

目标：

- 后端从 .env 读取模型 API Key

- 后端封装模型调用函数

- 根据用户输入生成结构化 Markdown 复盘报告

- 暂时可以先非流式返回

验收：

- 前端提交表单后，后端能返回 AI 复盘报告

- AI 报告结构符合 PRD

- 生成完成后保存到 SQLite

## 阶段 5：实现流式输出

目标：

- 后端实现流式响应

- 前端逐步展示 AI 输出内容

- 流式完成后保存完整报告到数据库

- 前端显示生成中、完成、失败状态

验收：

- 用户点击生成后，可以看到内容逐步出现

- 生成完成后历史记录中能看到完整报告

- 网络或模型异常时有错误提示

## 阶段 6：体验完善

目标：

- Markdown 渲染

- 表单校验

- Loading / Error / Retry 状态

- 免责声明展示

- 隐私提示

- README 完善

验收：

- 项目可以作为 MVP 演示

- 页面基本可用

- 代码结构清晰

- README 能指导新用户启动项目